## Slide 1: 課題管理ルール
tastylogプロジェクト

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 目次
課題管理方針
課題管理資料
課題管理ルール

## Slide 4: 課題管理方針
本プロジェクトでは、課題管理を行う。
課題は、プロジェクト課題とチーム課題の2つに大きく区分して管理する。
プロジェクト課題
  チームを横断した課題を管理する
  プロジェクト課題はプロジェクト全体で管理する
チーム課題
  チーム内に閉じた課題を管理する
  チーム内課題はチーム内の裁量で管理する

## Slide 5: 課題管理資料
課題管理はBacklogのチケットで管理する。
チケットの記載項目は別途利用ガイドを定義する。

## Slide 6: 課題管理ルール
プロジェクト課題とチーム課題でマネジメント範囲を変える。
プロジェクト課題はプロジェクト報告必須とし、PMPL配下で管理する。
起票
プロジェクト 課題
メンバー
TL
PMPL
担当 アサイン
担当 アサイン
PJ報告
チーム内管理
課題対応
クローズ
対応確認
課題対応
対応確認
チーム内報告
クローズ
PJ報告
yes
no