## Slide 1: 品質管理ルール 基本設計・詳細設計編
tastylogプロジェクト
アプリTL

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 目次
品質管理方針
品質管理資料
品質管理ルール
分析対象項目
品質目標

## Slide 4: 品質管理方針
基本設計・詳細設計では、レビュー品質と設計品質の分析を行い品質報告書を作成する。
各工程の完了1週間前の状況をもとに品質分析と報告書の作成を行う。 上記時点で残作業がある場合は見込みの状態で報告書を作成する。
分析の結果、品質強化が必要と判断した場合は、プロジェクト報告の上で対策を実施する。
レビュー自体の品質 (適切に不備を検出できているか)
レビュー品質
設計作業そのものの品質 (正しい設計ができているか)
設計品質

## Slide 5: 品質管理資料
品質管理資料のフォーマットは別途定義する。
品質管理資料は、レビュー記録表、品質報告書の2種類とする。
レビュー記録表の記載ルールや、原因区分の詳細については、レビュー記録表内に説明を記載する。

## Slide 6: 品質管理ルール
レビュー記録表を元にして分析を行う。
レビュー記録表は基本設計、詳細設計でそれぞれ1ファイルをTLが用意する。
レビュー形式は書面レビューとするが、重要機能については他チームの有識者も交えた対面レビューを必須とする。
対象は別途定義する。

## Slide 7: 品質評価項目
品質評価対象の定量評価項目は下記のとおり。
下記項目と全体の傾向を踏まえた定性分析を行う。
種類
評価項目例
レビュー品質
レビュー工数密度（＝人時÷FP）
レビュー指摘効率（＝人時÷件数）
設計品質
レビュー指摘密度（＝件数÷FP）
設計書別指摘密度
機能別指摘密度
原因別指摘密度
設計書作成担当者別指摘密度

## Slide 8: 品質目標
評価項目に対する目標値は以下のとおり。
結果が目標値から乖離した場合、詳細な分析と対策の検討を行う。
目標値の根拠は、過去の類似プロジェクトの平均値。
種類 | 評価項目 | 目標値
レビュー品質 | レビュー工数密度（＝人時÷FP） | xx.xxの±20%
 | レビュー指摘効率（＝人時÷件数） | xx.xxの±20%
設計品質 | レビュー指摘密度（＝件数÷FP） | xx.xxの±20%
 | 設計書別指摘密度 | xx.xxの±20%
 | 機能別指摘密度 | xx.xxの±20%
 | 原因別指摘密度 | xx.xxの±20%
 | 設計書作成担当者別指摘密度 | xx.xxの±20%