## Slide 1: 課題管理ルール 基本設計・詳細設計編
tastylogプロジェクト アプリTL

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 目次
課題管理方針
課題管理資料
課題管理ルール

## Slide 4: 課題管理方針
チーム固有の方針は特になし。
プロジェクトルールに従う。

## Slide 5: 課題管理資料
チーム固有の管理資料は特になし。
プロジェクトルールに従う。

## Slide 6: 課題管理ルール
課題チケット起票時の記載ルールは以下のとおり。
起票者が記載する範囲とTLが記載する範囲を設ける。
課題チケット
課題名
課題内容
課題区分
発生フェーズ
完了予定日
担当チーム
担当者
対応状況
完了日
メンバーからの起票連絡受領後にTLが記載する
完了予定日のリスケルールは進捗管理ルール参照
メンバー起票時に記載する項目はここ
当該欄記載後、TLに連絡する
担当者がアサインされた後に当該欄を更新する