## Slide 1: 品質管理ルール 製造・単体テスト編
tastylogプロジェクト
アプリTL

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 目次
品質管理方針
品質管理資料
品質管理ルール
分析対象項目
品質目標
不具合対応フロー

## Slide 4: 品質管理方針（製造）
製造では、レビュー品質と製造品質の分析を行い品質報告書を作成する。
各工程の完了1週間前の状況をもとに品質分析と報告書の作成を行う。 上記時点で残作業がある場合は見込みの状態で報告書を作成する。
分析の結果、品質強化が必要と判断した場合場合は、プロジェクト報告の上で対策を実施する。
レビュー自体の品質 (適切に不備を検出できているか)
レビュー品質
製造作業そのものの品質 (正しい製造ができているか)
製造品質

## Slide 5: 品質管理方針（単体テスト）
単体テストでは、テスト品質とシステム品質の分析を行い品質報告書を作成する。
各工程の完了1週間前の状況をもとに品質分析と報告書の作成を行う。 上記時点で残作業がある場合は見込みの状態で報告書を作成する。
分析の結果、品質強化が必要と判断した場合は、プロジェクト報告の上で対策を実施する。
テスト自体の品質 (適切に不備を検出できているか)
テスト品質
システムそのものの品質 (正しいシステムができているか)
システム品質

## Slide 6: 品質管理資料
品質管理資料のフォーマットは別途定義する。
品質管理資料は、レビュー記録表、不具合管理表、品質報告書の3種類とする。
レビュー記録表、障害管理表の記載ルールや、原因区分の詳細については、それぞれの資料の利用ガイドを参照。
成果物のレビュー結果を記録する
レビュー記録表
利用しない
不具合管理表
品質分析の結果を報告書としてまとめたもの
品質報告書
テストケースのレビュー結果を記録する
単体テストで検出した不具合を記録する
資料
製造
単体テスト

## Slide 7: 品質評価項目（製造）
品質評価対象の定量評価項目は下記のとおり。
下記項目と全体の傾向を踏まえた定性分析を行う。
種類
評価項目例
レビュー品質
レビュー工数密度（＝人時÷FP）
レビュー指摘効率（＝人時÷件数）
製造品質
レビュー指摘密度（＝件数÷FP）
機能別指摘密度
原因別指摘密度
製造担当者別指摘密度

## Slide 8: 品質評価項目（単体テスト）
品質評価対象の定量評価項目は下記のとおり。
下記項目と全体の傾向を踏まえた定性分析を行う。
種類
評価項目例
システム品質
全体としての評価
障害密度
システム自体の品質評価
機能別指摘件数/密度
原因別指摘件数
製造担当者別指摘件数/密度
テスト観点別指摘件数
テスト品質
全体としての評価
ケース密度
テストケース自体の品質評価
機能別ケース修正数/密度
ケース作成担当者別ケース修正数/密度
※密度はすべて件数/FPで算出

## Slide 9: 品質目標（製造）
評価項目に対する目標値は以下のとおり。
結果が目標値から乖離した場合、詳細な分析と対策の検討を行う。
目標値の根拠は、過去の類似プロジェクトの平均値。
種類 | 評価項目 | 目標値
レビュー品質 | レビュー工数密度（＝人時÷FP） | xx.xxの±20%
 | レビュー指摘効率（＝人時÷件数） | xx.xxの±20%
製造品質 | レビュー指摘密度（＝件数÷FP） | xx.xxの±20%
 | 機能別指摘密度 | xx.xxの±20%
 | 原因別指摘密度 | xx.xxの±20%
 | 製造担当者別指摘密度 | xx.xxの±20%

## Slide 10: 品質目標（単体テスト）
評価項目に対する目標値は以下のとおり。
結果が目標値から乖離した場合、詳細な分析と対策の検討を行う。
目標値の根拠は、過去の類似プロジェクトの平均値。
種類 | 評価項目 | 目標値
レビュー品質 | 障害密度 | xx.xxの±20%
 | 機能別指摘件数/密度 | xx.xxの±20%
 | 原因別指摘件数 | xx.xxの±20%
 | 製造担当者別指摘件数/密度 | xx.xxの±20%
 | テスト観点別指摘件数 | xx.xxの±20%
設計品質 | ケース密度 | xx.xxの±20%
 | 機能別ケース修正数/密度 | xx.xxの±20%
 | ケース作成担当者別ケース修正数/密度 | xx.xxの±20%

## Slide 11: 不具合対応フロー
単体テストの不具合対応フローは以下のとおり。
テスター
レビュアー
不具合検出＆起票
1次切り分け
障害修正
テスト再実施
レビュー
クローズ
障害
システムの問題（＝障害）
レビュー
障害調査
テストの問題
（＝非障害）