## Slide 1: tastylog ph1 プロジェクト チーム計画 基本設計・詳細設計編
tastylogプロジェクト アプリTL

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 本書の位置づけ
tastylogプロジェクトのアプリチーム計画書である。
本書では基本設計・詳細設計を記載範囲とする。
プロジェクト
定義
製造 単体テスト
要件定義
結合テスト
本番移行
基本設計
詳細設計
システム
テスト
設計フェーズ
計画

## Slide 4: 目次
プロジェクト背景・目的
フェーズの目的
フェーズ方針
開始・完了条件
成果物定義
スケジュール
環境
体制と役割
会議運営
各種ルール

## Slide 5: プロジェクト背景・目的
世の中に飲食店はたくさんあふれている
「できるだけお店選びで失敗したくない」と思っている人が多い
カスタマがどの飲食店を選ぶとよいかわかるようにしたい
背景
目的
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 6: サービス定義
店舗情報
広告
お店へ行く
店舗検索
口コミ登録
tastylog
カスタマ
飲食店
サービス運営
広告掲載費
プレミアサービス費
あなたが参画するプロジェクトのオーナー
※ 図には将来的な構想も含む
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 7: サービス定義
サービス名
飲食店検索サービス tastylog (仮)
ターゲット
カスタマ：20代後半～40代前半 社会人
飲食店 ：5~20席程度 個人経営飲食店
サービスメニュー
カスタマ向け：広告非表示、プレミア検索
飲食店向け ：優先掲載
サポート
平日日中のみ
SLA
24D365H（ただしメンテナンス時間除く）
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 8: フェーズの目的
各フェーズの目的は以下のとおり。
要件定義書をもとに、システムの外部仕様を定義し、基本設計書に落とし込む
基本設計
基本設計書をもとに、プログラムレベルの詳細仕様を定義し、詳細設計書に落とし込む
詳細設計

## Slide 9: フェーズ方針
各フェーズの推進方針は以下のとおり。
納期必達案件であることを鑑み、重要機能の外部仕様の事業合意を最優先に取り組む
要件定義で実施しきれなかった細かい技術検証は基本設計と並行で行うため、それを考慮したタスク順とする
基本設計
基本設計同様、重要機能の詳細設計を最優先とする
詳細設計

## Slide 10: 工程開始・完了条件
要件定義
基本設計
結合テスト
システムテスト
工程
要件定義着手決裁が完了していること
プロジェクト計画が完成していること
要件定義の完了条件を満たしていること
基本設計の準備が完了していること
製造単体テストの完了条件を満たしていること
結合テストの準備が完了していること
結合テストの完了条件を満たしていること
移行リハ1回目による環境構築が正常に完了していること
システムテストの準備が完了していること
全要件定義が完成していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
全基本設計作業が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
全結合テストと不具合回収が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
システムテストが完了していること
移行リハが完了していること
保守引継ぎ事項がある場合、それが承認されていること
開始条件
完了条件
詳細設計
基本設計の完了条件を満たしていること
詳細設計の準備が完了していること
全詳細設計作業が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
製造単体テスト
詳細設計の完了条件を満たしていること
開発環境の準備が完了していること
全単体テストと不具合改修が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 11: 成果物定義
本プロジェクトの成果物定義書参照。
検討メモなどの中間成果物は、成果物として取り扱わない。
保守性を鑑みてメンテナンスが必要な中間成果物が発生した場合、定義済みの成果物内に添付するか、成果物に格上げするかをTLにて判断する。

## Slide 12: スケジュール
基本設計・詳細設計のL1(フェーズ計画)、L2(WBS)を参照。

## Slide 13: 環境
基本設計・詳細設計のタスクは環境制約がないため、執務環境は限定せず、原則リモートワークで執務を行う。
ただし、生産性や品質に懸念が出た場合は、出社体制に切り替える。
4月1週目終了時点で一次チェックポイントを設け、対応を判断する。
チェック ポイント

## Slide 14: 体制と役割
基本設計・詳細設計における体制と役割は以下のとおり。
チームリーダー
あなた
フロント部分の設計
フロント設計
伊藤
サーバーサイド 設計
山本
DB設計 技術検証
中村
サーバーサイドの設計
DB設計
技術課題のシューティング
チーム外コミュニケーション
チーム計画/管理
成果物レビュー
アプリチーム

## Slide 15: 会議運営
プロジェクトの会議体のほかに、チーム固有の会議体を設ける。
No | 会議名 | 参加者 | 開催頻度 | アジェンダ
1 | ステアリングコミッティー | ステコミメンバー PM、PL | 月次60分 | 全体連絡 進捗確認 課題確認
2 | PMPL定例 | PM、PL、起案者 | 週2回30分 | PMPL向けレビュー
3 | 全体進捗確認会 | PM、PL、TL | 週1回60分 | 全体連絡 進捗確認
4 | 課題確認会 | PM、PL、TL | 週1回60分 | 課題確認
5 | チーム朝会 | アプリT全員 | 毎日15分 | 当日の予定確認 課題確認
6 | チーム夕会 | アプリT全員 | 毎日15分 | 当日の進捗確認 課題確認
7 | チームレビュー会 | アプリT全員 | 週3回30分 ※起案なければ流会 | 成果物レビュー

## Slide 16: 各種ルール
プロジェクトルールに追加する形で、チームのローカルルールを定義する。
詳細は別紙参照。
進捗管理ルール
品質管理ルール
課題管理ルール