## Slide 1: ○○フェーズ計画
2021年01月10日
○○チーム

## Slide 2: 目次
目的/背景
推進方針
スケジュール
成果物一覧
体制と役割
会議運営
課題管理
コミュニケーションルール

## Slide 3: 背景/目的
世の中に飲食店はたくさんあふれている
「できるだけお店選びで失敗したくない」と思っている人が多い
どの飲食店を選ぶとよいかわかるようにしたい
背景
目的

## Slide 4: 推進方針
ｓ
世の中に飲食店はたくさんあふれている
「できるだけお店選びで失敗したくない」と思っている人が多い
どの飲食店を選ぶとよいかわかるようにしたい

## Slide 5: スケジュール
2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  | 
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
設計
製造
単テ
サブ内
要件定義
計画
方針
画面/API
バッチ
画面/API
バッチ
画面遷移
業務フロー
画面/API
バッチ
マスタ
スケジュール
アプリチーム

## Slide 6: 成果物
要求
一覧
業務
要件
業務
フロー
システム化
要件
システム
概念図
機能
一覧
DB設計
画面
API
バッチ
ファイル
帳票
通知
外部I/F
コード
定数
設計方針
要件定義
設計
・・・

## Slide 7: 体制と役割
PM : 吉田
PL : 山田
カスタマ
クライアント
管理
TL : 佐々木
TL : 山口
TL : 松本
PM : 佐藤
PL : 鈴木
アプリ
基盤
テスト
移行
TL : (あなた)
伊藤
山本
中村
TL : 高橋
TL : 田中
TL : 井上
アプリ設計/実装/テスト
プロジェクト進捗定例

## Slide 8: 会議運営
No | 会議名 | 参加者 | 開催頻度 | アジェンダ
 | 開発課題検討会 | PM/PL 各Tl | 週2回60分 | 
3 | 開発リーダー会 | PM/PL 各TL | 週1回60分 | 全体連絡 進捗報告
4 | プロジェクト進捗定例 | 開発PM/PL 企画PM/PL | 週1回60分 | 全体連絡 進捗報告 課題確認

## Slide 9: プロジェクト運営
進捗管理
WBSで管理。
担当者は毎日実績を入力する。
課題管理
Redmineで管理。
発見した課題は毎日の定例で一度起案し、指示に従ってチケット起票する。
品質管理
レビュー記録表で管理。
毎日集計してリーダーにて品質評価を行う。
コミュニケーション
チャットで流れても良い情報のみとする。
タスクの依頼はチケットやWBSに反映させる。

## Slide 12: スケジュール
2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  | 
1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
設計
製造
単テ
サブ内
要件定義

## Slide 13: スケジュール
2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  | 
1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
設計
製造
単テ
サブ内
要件定義

## Slide 14: はじめに
このコースについて
対象とする受講生
学習環境
学習の進め方
表記の規則
サンプルコードの利用方法
連絡先

## Slide 15: コード文字色
// コメント
function parent(err) {
if (err) { return console.log(err.message); }
child();
}
function child(hoge) {
console.log("Hello World !");
}
コメント
予約（制御以外）
文字列
変数（グローバル）
予約（制御）
変数（ローカル）

## Slide 16: 表記の規則
種類
説明
太字
重要な個所を表現します。
等幅
コードやコマンドを表現します。
<山括弧で囲んだ英字>
環境や状況に応じて置き換えの必要がある引数を表現します。
[角括弧で囲んだ英字]
引数がオプションであることを表現します。
docker run [--name <NAME>] <IMAGE>
docker run <IMAGE>
docker image ls

## Slide 17: APIリファレンス①
ファイルを非同期的に読み込みます。
fs.readFile(filename [, option], callback);
引数
  filename 読み込みファイル名
  option 読み込みオプション指定（エンコード）
  callback
  ファイル読み込み後に呼び出される関数
戻り値
  なし
(err, data) => {}

## Slide 18: APIリファレンス②
メソッド
  write()
  end()
  setHeader()
  removeHeader()
プロパティ
  statusCode
構文
  本文データの書き込み
引数
  chunk ポート番号
  encoding 文字エンコード
戻り値
  true の場合、ストリームへ書き込み済みfalse の場合、キューへ保存（未反映）
res.write(chunk[, encoding])

## Slide 19: 文字サイズと高さ
文字サイズ | 高さ | 用途 | サンプル
18pt |  | 参考資料 | 
24pt |  | 小項目 | 
28pt |  | 標準 | 
36pt |  | 強調 | 
44pt |  | タイトル | 
28pt (=1.54cm) の40%高さ = 0.62cm
28pt (=1.54cm)
18pt (=0.76cm)
18pt (=0.76cm) の40%高さ = 0.30cm
24pt (1.37 cm)
24pt (1.37 cm) の40%高さ = 0.55cm
2008年あたりからは
こちらが主流
28ptの文字列
24ptの文字列
18ptの文字列

## Slide 20
タイトル
内容
詳細
濃いめ
説明
標準
内容
詳細
何もないタイトル
あいうえお
あいうえお
標準
内容
強調
矢印サンプル

## Slide 21
type
ClasterIP
説明
クラスタネットワーク内にIPアドレス公開。
名前指定でPodへ到達できるようにする。
NodePort
ClusterIPに加え、Nodeのポートにポートマッピングして受け付けられるようにする。
LoadBalancer
NodePortに加え、クラウドプロバイダーのロードバランサーを利用してサービス公開する。
ExternalName
外部サービスに接続