## Slide 1: ITプロジェクトの流れと検討内容
プロジェクト
計画
セクション2
課題
目的
責任範囲
ソリューション
マイルストン
成果物
体制
運営ルール
要件定義
セクション3
業務フロー
業務要件
機能要件
機能配置
外部連携
データ構造
画面構成
非機能要件
必要ライセンス
設計
セクション4
IF定義
  プロトコル/接続情報
  フォーマット/項目
データ定義
  データ項目
  キー/インデックス
  コード値
画面・処理定義
  項目/レイアウト
  イベント
  処理構成
インフラ定義
  サーバ
  ネットワーク
  セキュリティ
開発
テスト
セクション5
フェーズスコープ
開始/完了条件
スケジュール
障害管理方針
テスト体制
テストコンディション
テストシナリオ
移行
セクション6
業務移行方針
システム移行方針
データ移行方針
移行スケジュール
移行体制
作業一覧
作業マニュアル
運用
セクション7
運用体制
作業一覧
作業マニュアル

## Slide 2: この講座で考えるケース
ある企業の営業部門における働き方改革
クラウドCRM「HubSpot」の導入プロジェクト

## Slide 3: 対象となる受講生
これからプロジェクトマネージャーとしてのキャリアをスタートする方
いつ・何を決めなければいけないのかわかり、自信を持ってプロジェクトを進められる
上流工程にキャリアチェンジしたいエンジニアの方
ITプロジェクトの全体像が分かり、上流の
仕事にも自力で取り組めるようになる
これからエンジニアとしてのキャリアをスタート する方
プロジェクト資料の読み方がわかり、チームで即戦力になれる

## Slide 4: プロジェクト計画
フェーズの目的
プロジェクトの必要性を説明し、関係者を巻き込むこと。
解決する
課題を決める
プロジェクトの
目的を決める
プロジェクトの
責任範囲を
決める
プロジェクトの
マイルストンを
決める
成果物を
決める
チームと責任者
を決める
プロジェクトの
ルールを決める
ソリューションを
決める

## Slide 5: 要件定義
フェーズの目的
「何を作るのか？」を定め、開発にかかるコストを算出すること。
現在の業務を
整理する
新しい業務を
整理する
システム化する
機能を決める
システム構成
を決める
外部システムとの
連携タイミング
を洗い出す
データ構造を
決める
画面構成を
決める
非機能の要件
を決める
調達するものを
洗い出す

## Slide 6: 設計
連携項目
連携プロトコル
接続情報
ファイル
フォーマット
データ項目
キー・
インデックス
コード値
クラス構成
画面項目・
レイアウト
イベント処理
入力チェック
サーバ設定
ネットワーク
設定
セキュリティ
設定
フェーズの目的
「どうやって作るのか？」を定め、「手を動かせば完成する」インプットを揃える
IF設計
データ設計
画面・処理設計
インフラ設計

## Slide 7: テスト
要件定義
設計
開発
単体テスト・
結合テスト
総合テスト
受入テスト
設計通りに実装されている
ことを確認する
要件定義通りに設計されている
ことを確認する
プロジェクト計画通りに要件定義されている
ことを確認する